Приложение к постановлению администрации Канеловского сельского поселения от04.04.2019 2019 г. № 24

- П Л А Н

мероприятий  по подготовке  объектов ЖКХ и объектов социальной сферы Канеловского сельского поселения  к работе в осенне-зимний  период 2019 -2020 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  | Ответственный | Выполнено % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | план/ факт | план/ факт | план/ факт | план/ факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проверка и техническое обслуживание запорной арматуры | Июнь-сентябрь | 0,010 | - | - | 0,010 | Пряморуков Т.М., МУП "Служба водоснабжения". |  |
| 2. | Выполнение мероприятий по поиску скрытых утечек и их устранение | июнь | 0,224 | - | - | 0,224 | Пряморуков Т.М., МУП "Служба водоснабжения". |  |
| 3. | Выполнение мероприятий по проверке водомерных колодцев и приборов учета абонентов | июнь | - | - | - | - | Пряморуков Т.М., МУП "Служба водоснабжения". |  |
| 4. | Выполнить работы по благоустройству территории насосной станции пос.Орлово-Кубанский | Август | - | - | - | - | МУП "Служба водоснабжения".. |  |
| 5. | Работы по утеплению смотровых колодцев водопроводной сети Канеловского сельского поселения | Сентябрь | - | - | - | - | МУП "Служба водоснабжения". |  |
| 6. | Очистка канализационных колодцев поселка Орлово-Кубанский | сентябрь | 0,024 | - | - | 0,024 | Пряморуков Т.М., МУП "Служба водоснабжения". |  |
| 7. | Техобслуживание механизмов и электрооборудования канализационной и водопроводных насосных станций поселка Орлово-Кубанский | август | - | - | - | - | Волик В.В., МУП "Служба водоснабжения". |  |
| 8. | Очистка водопропускных труб на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования | август | - | - | - | - | Пряморуков Т.М., МКУ «Забота», (Карпец С.И.) |  |
| 9. | Ремонт пешеходных мостиков через осушительные каналы | июнь | - | - | - | 10,0 | МКУ «Забота», (Карпец С.И.) |  |
| 10. | Техническое обслуживание линий уличного освещения с заменой электроламп | октябрь | 75,0 | - | - | 250,0 | Пряморуков Т.М., Волик В.В. |  |
| 11. | Техобслуживание механизмов и электрооборудования котельной поселка Орлово-Кубанский | май-июнь | Средства МУП «Теплоэнергетик» | - | - | - | МУП «Теплоэнергетик» |  |
| 12. | Опрессовка теплотрассы поселка Орлово-Кубанский | октябрь | Средства МУП «Теплоэнергетик» | - | - | - | МУП «Теплоэнергетик» |  |
| 13. | Подготовка многоквартирных домов пос.Орлово-Кубанский к осенне-зимнему сезону в т.ч. утепление входных дверей в подъездах, водопроводных, тепловых и канализационных трубопроводов | сентябрь | Средства собственников жилых помещение | - | - | - |  |  |
| 14. | Текущий ремонт котельной администрации сельского поселения | июнь |  |  |  |  | МКУ «Забота», (Карпец С.И.) |  |
| 15. | Проведение профилактических работ системы отопления в здании администрации | июнь |  |  |  |  | МКУ «Забота», (Карпец С.И.) |  |
| 16. | Заготовка топлива (угля) для администрации сельского поселения на отопительный сезон | октябрь. | 63,0 |  |  | 60,0 | Копыт Л.В. |  |
| 17. | Свал аварийных деревьев, находящихся на обочинах автодорог и вблизи линий электропередач | май-октябрь | - | - | - | - | МКУ «Забота», (Карпец С.И.) |  |
| 18. | Подготовка проектов договоров на очистку муниципальных дорог от снега и обработку дорог с твердым покрытием противогололедной смесью | ноябрь | По факту выполненных работ |  |  | По факту выполненных работ | Пряморуков Т.М., |  |
| 19. | Приобретение противогололедной смеси для обработки тротуарных дорожек | ноябрь | 29,0 | - | - | 5,0 | МКУ «Забота», (Карпец С.И.) |  |
| ИТОГО: |  |  | 167,258 |  |  | 167,258 |  |  |

- Глава Канеловского сельского поселения

Староминского района                                                                                                                               Л.Г.Индыло